**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.09.2016 г. № 481

Об утверждении Порядка межведомственного

взаимодействия структурных подразделений и

учреждений Администрации Железногорского района

Курской области при осуществлении контроля соглашений

о государственно-частном партнерстве, мониторинга реализации

соглашений о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и ведении реестра

проектов а также соглашений государственно- частного партнерства,

муниципально-частного партнерства

Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального района "Железногорский район" Курской области, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимодействия структурных подразделений и учреждений Администрации Железногорского района Курской области при осуществлении контроля, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и ведении реестра проектов, а также реестра государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и размещению на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Железногорского района**

**Курской области А.Д. Фролков**

Утвержден

постановлением Администрации

Железногорского района

Курской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_

**Порядок межведомственного взаимодействия структурных подразделений и учреждений Администрации Железногорского района** **Курской области при осуществлении контроля, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и ведении реестра проектов, а также заключенных соглашений государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия структурных подразделений и учреждений Администрации Железногорского района Курской области при осуществлении контроля, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и ведении реестра проектов, а также заключенных соглашений государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства (далее – Порядок) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ‑ Федеральный закон).

1.2. Порядок регламентирует сроки и последовательность действий структурных подразделений и учреждений Администрации Железногорского района Курской области при осуществлении контроля, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве и ведении реестра проектов, а также заключенных соглашений государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

публичный партнер – муниципальный район "Железногорский район" Курской области, от имени которого действует орган, уполномоченный постановлением Администрации Курской области от 20.09.2016 г. № 479 «Об организации деятельности органов исполнительной власти Курской области на этапе разработки проектов государственно-частного партнерства и рассмотрения проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства» на осуществление функций публичного партнёра, от имени которого выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования;

соглашение о государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве (далее – соглашение) – гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом;

частный партнер – российское юридическое лицо, соответствующее требованиям части 8 статьи 5 Федерального закона, с которым в соответствии с Федеральным законом заключено соглашение;

эксплуатация объекта соглашения – использование объекта соглашения в целях осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены соглашением;

техническое обслуживание объекта соглашения (далее - техническое обслуживание) – мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего или капитального ремонта;

уполномоченный орган – орган исполнительной государственной власти Курской области, определенный постановлением Администрации Курской области от 20.09.2016 г. № 478 «Об уполномоченном органе Администрации Железногорского района Курской области»;

совместный конкурс – конкурс, который проводится в порядке, установленном Федеральным законом, двумя и более публичными партнерами в целях реализации проекта и по итогам которого каждый публичный партнер заключает соглашение с победителем совместного конкурса или иным лицом, имеющим право в соответствии с Федеральным законом, на заключение такого соглашения.

Другие понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и Курской области.

**2. Осуществление контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве**

2.1. Контроль за исполнением соглашения о государственно-частном партнёрстве, публичным партнёром в котором является муниципальный район "Железногорский район" Курской области в лице органа, уполномоченного постановлением Администрации Курской области от 20.09.2016 г. № 479 «Об организации деятельности органов исполнительной власти Курской области на этапе разработки проектов государственно-частного партнерства и рассмотрения проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства» на осуществление функций публичного партнёра (далее – Соглашение), осуществляется публичным партнером, юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, которые на основании соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект Соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением.

2.2. Осуществление контроля за исполнением Соглашения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнёром контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

2.3. Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании плана, утверждаемого публичным партнером, посредством проведения плановых контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже одного раза в квартал календарного года. Указанный план на очередной календарный год составляется не позднее, чем за один месяц до окончания текущего года.

В случае получения публичным партнером от юридических лиц, граждан (индивидуальных предпринимателей) и органов государственной власти сведений в письменной форме о нарушении частным партнером условий соглашения, которое может стать основанием для обращения в суд с заявлением о расторжении соглашения, а также в целях проверки исполнения частным партнером предписаний об устранении выявленных нарушений проводится внеплановое контрольное мероприятие.

2.4. Публичный партнер не позднее 5 календарных дней после утверждения плана проведения контрольных мероприятий на очередной календарный год направляет его копию в уполномоченный орган. О проведении внеплановых проверок публичный партнер извещает уполномоченный орган в письменном виде не позднее 5 календарных дней после принятия решения о проведении внепланового контрольного мероприятия.

2.5. Публичный партнер, а также государственные органы и юридические лица, выступающие на стороне публичного партнера в соответствии с соглашением, вправе привлекать экспертные организации для участия в осуществлении контроля за исполнением соглашения в качестве контролирующих лиц, действующих от имени публичного партнера. Для проверки соответствия разработанной частным партнером проектной документации заданию на проектирование и иным положениям соглашения при необходимости создаются комиссии и экспертные группы, в том числе с участием представителей частного партнера.

Публичный партнёр вправе направлять запросы в структурные подразделения и учреждения местного самоуправления для получения информации, необходимой для проведения проверки, ответ на которые должен быть предоставлен публичному партнёру не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса от публичного партнёра.

2.6. Срок контрольного мероприятия составляет не более четырнадцати календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, срок контрольного мероприятия продлевается приказом руководителя органа, осуществляющего полномочия публичного партнёра, но не более чем на четырнадцать календарных дней.

2.7. Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным партнером в течение пяти дней с даты составления данного акта на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**3. Мониторинг соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве**

3.1 Мониторингсоглашений, в которых публичным партнером является муниципальный район "Железногорский район" Курской области, в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием Курской области (за исключением проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации), проводится уполномоченным органом.

3.2. Мониторинг проводится в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

3.3.Мониторинг проводится ежегодно, начиная с даты принятия решения о реализации проекта ГЧП, в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона посредством сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на территории Курской области соглашениях.

3.4. В целях обеспечения проведения мониторинга публичный партнер размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление»:

а) в течение десяти рабочих дней:

после принятия решения о реализации проекта ГЧП сведения, предусмотренные пунктом 7 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве»;

с даты заключения Соглашения сведения о фактических сроках проведения конкурса на право заключения Соглашения и дате заключения соглашения; об участниках конкурса на право заключения Соглашения (наименование, место нахождения); о победителе конкурса на право заключения Соглашения - частном партнере, его конкурсном предложении и юридических лицах, которые выступают на стороне частного партнера (наименование, место нахождения и адрес);

со дня совершения юридически значимых действий в отношении Соглашения, в том числе заключение, внесение изменений и расторжение Соглашения, государственная регистрация прав на владение и пользование объектом, подписание актов о приеме-передаче объекта, передача земельных участков, приемка выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта, ввод объекта в эксплуатацию с приложением копий соответствующих документов;

б) каждые шесть месяцев в течение всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реализации проекта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению):

сведения о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по Соглашению, а также о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проекта и значениях показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.

3.5. Уполномоченный орган в целях проведения мониторинга обеспечивает текущую проверку в рамках компетенции на достоверность внесенных публичными партнерами в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведений и документов, а также ежегодно формируют результаты мониторинга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. При этом под отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись сведения.

3.6. Уполномоченный орган ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган Курской области результаты мониторинга соглашений о МЧП, а также размещает результаты мониторинга на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.7. Неразмещение, размещение с нарушением сроков, размещение неполной и (или) недостоверной информации о проектах ГЧП в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» влечёт за собой привлечение руководителя органа, уполномоченного постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 20.09.2016 г. № 479 «Об организации деятельности структурных подразделений и учреждений Администрации Железногорского района Курской области на этапе разработки проектов государственно-частного партнерства и рассмотрения проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства» на осуществление функций публичного партнёра, к дисциплинарной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.8. В целях проведения мониторинга уполномоченный орган вправе запрашивать дополнительные сведения о проекте ГЧП (проекте МЧП) в органах местного самоуправления.

Публичный партнер обеспечивает предоставление сведений о ходе реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса от уполномоченного органа.

3.9. В случае если в ходе текущей проверки на достоверность внесенных публичными партнерами в электронном виде посредством государственной автоматизированной системы «Управление» сведений и документов, уполномоченный орган установит расхождение с имеющимися данными, полученными в ходе мониторинга за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве публичному партнеру в течение трёх рабочих дней направляется запрос о причинах расхождений и предложение об уточнении показателей, размещённых в государственной автоматизированной системе «Управление». Публичный партнер не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса вносит уточнённые показатели и сведения в государственную автоматизированную систему «Управление» или направляет в уполномоченный орган подтверждение верности размещённых сведений и показателей с предоставлением подтверждающих документов.

3.10. Уполномоченный орган ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации сводные результаты мониторинга соглашений о МЧП, а также соглашений о ГЧП, в которых публичным партнером является Курская область (в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием Курской области за исключением проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации), а также размещает результаты мониторинга на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.11. Результаты мониторинга включают в себя общие сведения, сравнительный анализ соблюдения планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств по Соглашению, а также планируемых (прогнозируемых) и фактически достигнутых значений критериев эффективности проекта ГЧП (проекта МЧП) и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа (далее - сравнительный анализ), сведения из реестра заключенных Соглашений, оценку проблем, и перспективы дальнейшей реализации заключенных Соглашений, а также сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке предложениях о реализации проекта ГЧП (проекта МЧП).

3.12. Сравнительный анализ производится по показателям, установленным пунктом 16 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

3.13. Результаты мониторинга оформляются в соответствии с формой, утвержденной приказом Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

**4. Ведение реестра проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства**

4.1. Ведение реестра проектов ГЧП (проектов МЧП) (далее – Реестр проектов) осуществляется уполномоченным органом.

4.2. Реестр проектов является публичным документом и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.

4.3. Ведение Реестра проектов осуществляется в электронном виде. Реестр проектов формируется в табличной форме, утверждённой приложением 1 к настоящему постановлению.

4.4. Уполномоченный орган осуществляет ведение Реестра проектов в части проектов ГЧП на основании сведений, размещённых публичным партнёром в государственной автоматизированной системе «Управление».

Ведение Реестра проектов осуществляется путём:

внесения данных о новых проектах ГЧП;

внесения изменений, уточнения и дополнения информации, уже размещённой в реестре.

4.5. Публичный партнёр в течение трёх рабочих дней со дня размещения информации о проекте ГЧП в государственной автоматизированной системе «Управление» направляет в уполномоченный орган соответствующее уведомление.

Уполномоченный орган обрабатывает поступившую информацию, размещённую в государственной автоматизированной системе «Управление», уточняет у публичного партнера необходимые сведения путём направления запроса, на который публичный партнёр должен дать ответ не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса.

После уточнения поступившей информации уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней вносит сведения о проекте ГЧП в Реестр.

4.6. Включение проектов МЧП в Реестр проектов осуществляется на основании информации, размещённой публичными партнёрами органов местного самоуправления в государственной автоматизированной системе «Управление». Публичный партнёр органа местного самоуправления в течение трёх рабочих дней со дня размещения информации о проекте МЧП в государственной автоматизированной системе «Управление» направляет уполномоченному органу Курской области соответствующее уведомление.

Уполномоченный орган обрабатывает информацию, размещённую на официальных сайтах органов местного самоуправления, уточняет у публичного партнера органа местного самоуправления необходимые сведения путём направления запроса, на который публичный партнёр должен дать ответ не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса.

После уточнения поступившей информации уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней вносит сведения о проекте МЧП в Реестр проектов.

4.7. Информация о проектах ГЧП (проектах МЧП), включенных в Реестр проектов актуализируется уполномоченным органом по мере поступления информации от публичного партнера.

**5. Ведение реестра соглашений о государственно-частном**

**партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве**

1.Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о реализации проектов ГЧП (МЧП) (далее – Реестр соглашений), включающего соглашения:

публичным партнёром в которых является Курская область;

заключенные по итогам проведенных совместных конкурсов с участием Курской области (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации);

муниципально-частного партнёрства, заключенные публичными партнёрами муниципальных образований, расположенных на территории Курской области.

2. Ведение Реестра соглашений осуществляется по форме, утверждённой приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Ведение Реестра соглашений осуществляется уполномоченным органом на основании сведений, размещённых публичным партнёром Курской области, публичным партнёром муниципального образования в государственной автоматизированной системе «Управление».

4. Взаимодействие уполномоченного органа с публичным партнёром при ведении Реестра соглашений осуществляется в порядке, предусмотренном для ведения Реестра проектов в соответствии с пунктами 4.5-4.7 настоящего Порядка.

Приложение 1

Утверждено

постановлением Администрации

Железногорского района

Курской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_

Форма ведения реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование проекта ГЧП (проекта МЧП) | отрасль реализации проекта | статус реализации проекта | основание для реализации проекта | публичный партнер | частный партнер | срок реализации проекта | общий объем инвестиций в реализацию проекта | привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Утверждено

постановлением Администрации

Железногорского района

Курской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_

Форма ведения реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер заключенного соглашения | Реквизиты  заключенного соглашения | Стороны  соглашения | Вид  объекта | Адрес места  расположения объекта | Сроки  реализации соглашения | Текущий статус  реализации соглашения | Общая  стоимость создания  объекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |