ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель:  отдел по строительству и транспорту    Администрации Железногорского района

Отчетная дата 			2016 год

Дата составления отчета	01 февраля 2016 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела по строительству и транспорту Администрации

Железногорского района

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» (далее - Программа) разработана в целях реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ориентирована на дальнейшую реализацию   муниципальной политики в обеспечении жильем  граждан на период до 2020 года.

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение количества семей граждан, улучшивших  жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и  местного бюджетов;

- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, км;

-ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км;

- реконструкция существующих систем  водоснабжения, км;

- перевод котельных на газообразное топливо, шт.;

В 2016 году в рамках реализации Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области на период 2015- 2020 годы» (далее – подпрограмма 2) было построено 10,1км газовых сетей; переведено на газовое отопление одно учреждение образования; проведены работы по реконструкции квартальной котельной.

| Наименование объекта | Мощность построенного объекта |
| --- | --- |
| Газоснабжение ул.Луговой х.Придорожный с.Рышково Железно-горского района Курской области | 1,5км |
| Газоснабжение д.Погарище Железногорского района Курской области | 4,48км |
| Газоснабжение с.Погорельцево Железногорского района Курской области | 4,047км |
| Блочно-модульная котельная для МКОУ «Клишинская средняя общеобразовательная школа | 0,2МВт |
| Котельная п.Студенок Железногорского района Курской области.Реконструкция |  |

Ввод жилья на террит ории Железногорского района составил 6576 кв.м.

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными  услугами ЖКХ на период 2015-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» (далее подпрограмма 3) была произведена модернизация котельной п.Тепличный.

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» |  | всего | 15222,91 | 15222,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6487,96 | 6487,96 |
|  |  | местный бюджет | 5870,49 | 5870,49 |
|  |  | внебюджетные источники | 2864,46 | 2864,46 |
| Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области на период 2015- 2020 годы» |  | всего | 15173,31 | 15173,31 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6487,96 | 6487,96 |
|  |  | местный бюджет | 5820,89 | 5820,89 |
|  |  | внебюджетные источники | 2864,46 | 2864,46 |
|  | создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; | всего | 15107,49 | 15107,49 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6487,96 | 6487,96 |
|  |  | местный бюджет | 5754,89 | 5754,89 |
|  |  | внебюджетные источники | 2864,46 | 2864,46 |
|  | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; | всего | 66,0 | 66,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 66,0 | 66,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными услугами ЖКХ на период 2015-2020 годы» | мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | всего | 49,6 | 49,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 49,6 | 49,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |