ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель:  отдел по строительству и транспорту    Администрации Железногорского района

Отчетная дата 			2017 год

Дата составления отчета	01 февраля 2018 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела по строительству и транспорту Администрации

Железногорского района

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Согласовано:

И.о. начальника управления

финансов Администрации

Железногорского района

________________Н.В.Шмырева

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и ре-

гилированию продовольственного

рынка управления аграрной

политики Администрации

Железногорского района

_______________Л.В.Алистратова

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» (далее - Программа) разработана в целях реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ориентирована на дальнейшую реализацию   муниципальной политики в обеспечении жильем  граждан на период до 2020 года.

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение количества семей граждан, улучшивших  жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и  местного бюджетов;

- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, км;

-ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км;

- реконструкция существующих систем  водоснабжения, км;

- перевод котельных на газообразное топливо, шт.;

- создание условий для корректировки документов градостроительного зонирования муниципального образования;

-обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилье, создание условий для доступности жилья граждан, повышение уровня и качества жизни населения Железногорского района;

В 2016 году в рамках реализации Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области на период 2015- 2020 годы» (далее подпрограмма 2) было построено 18,6км газовых сетей; газифицировано 76 домовладений.

Для строительства газопроводов были привлечены средства областного бюджета в сумме 7 482,269 тысяч рублей.

| Наименование объекта | Мощность построенного объекта |
| --- | --- |
| «Газопровод межпоселковый и распределительный к с.Шатохино, д.Казюлькино, д.Комаровка, д.Жилино Железногорского района Курской области» | 9 327,85м |
| «Газоснабжение д.Журавинка, д.Трубицыно, д.Понизовка, х.Основное Железногорского района Курской области» | 9 287,5м |

Ввод жилья на территории Железногорского района составил 6444 кв.м.

В рамках Подпрограммы 2 проведены мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Выполнены работы по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов: с.Веретенино, п.Золотой Веретенинского сельсовета; с.Рышково, п.Алексеевский, д.Громашовка, с.Жидеевка, с.Новый Бузец Рышковского сельсовета; п.Ленинский, д.Ратманово, сл.Михайловка Михайловского сельсовета. Стоимость работ составила 474,0 тысяч рублей, в том числе субсидия областного бюджета – 379,2 тысяч рублей, местного бюджета – 94,8 тысяч рублей.

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными  услугами ЖКХ на период 2015-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» проведены мероприятия по отлову агрессивных безнадзорных животных во всех муниципальных образованиях Железногорского района. Отловлено 88 животных с первичными признаками бешенства и активной агрессии. На эти цели были выделены средства областного бюджета в сумме 244,581 тысяч рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» выполнена 69,7 %.

Причинами низкого процента выполнения программы являются:

- в результате проведения аукционов высвобождаются запланированные денежные средства;

- в 2017 году не начато строительство объекта «Газификация жилых домов в с.Новый Бузец Железногорского района Курской области» в связи с необходимостью корректировки сметной документации.

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» |  | всего | 23 514,698 | 16 384,8687 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8 120,054 | 8 080,64 |
|  |  | местный бюджет | 15 394,644 | 8 304,2287 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области на период 2015- 2020 годы» |  | всего | 23 295,527 | 16 165,6977 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 900,883 | 7 861,469 |
|  |  | местный бюджет | 15 175,473 | 8 304,2287 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; | всего | 22 772,259 | 15 691,6977 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7 482,269 | 7 482,269 |
|  |  | местный бюджет | 15 289,99 | 8 209,4287 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | создание условий для корректировки документов градостроительного зонирования ; | всего | 523,268 | 474,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 418,614 | 379,2 |
|  |  | местный бюджет | 104,654 | 94,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными услугами ЖКХ на период 2015-2020 годы» | мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | всего | 219,171 | 219,171 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 219,171 | 219,171 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |