ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2020 года»

Ответственный исполнитель:  отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района

Курской области

Отчетная дата 			2017 год

Дата составления отчета	01 февраля 2018 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела по строительству и транспорту Администрации

Железногорского района Курской области

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Согласовано:

И.о. начальника управления

финансов Администрации

Железногорского района

________________Н.В.Шмырева

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и ре-

гилированию продовольственного

рынка управления аграрной

политики Администрации

Железногорского района

_______________Л.В.Алистратова

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы в 2017 году была направлена на создание условий для решения задач в сфере развития транспорта, условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2020 года» направлена на обеспечение  благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов, строительство (реконструкцию) подъездных дорог к населенным пунктам не имеющим подъезда с твердым покрытием, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

В 2017 году за счет средств муниципального дорожного фонда Железногорского района осуществлялись работы по зимнему содержанию дорог общего пользования местного значения и улиц в населенных пунктах; проводились  работы по отсыпке дорог и улиц населенных пунктов кварцитным щебнем.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области на период 2015-2017 годы и перспективу до 2020 года» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

В 2017 году перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в пригородном и междугородном сообщении в Железногорском районе осуществляют муниципальное унитарное предприятие «Транспортные линии» г.Железногорска и индивидуальные предприниматели.

В 2017 году из зарегистрированых 13 маршрутов все пассажирские маршруты, не смотря на большую убыточность некоторых из них, были сохранены. Перевозки льготных категорий граждан производились по 10 маршрутам регулярных перевозок.

В целом функционирующая на территории района транспортная система обеспечила потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2015-2017 годы и перспективу до 2020 года» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в 2017 году было приобретено и установлено и заменено 15 дорожных знаков.

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2020 года»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов тыс.руб. | Фактические расходы Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» |  | всего | 10971,4 | 7755,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 10971,4 | 7755,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» |  | всего | 10971,4 | 7755,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 10971,4 | 7755,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | всего | 10874,0 | 7658,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 10874,0 | 7658,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» | поддержка автомобильного и других видов транспорта (за исключением железнодорожного, водного и воздушного транспорта), включая обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории для отдельных категорий граждан; изучение пассажиропотока | всего | 0 | 0 |
|  |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» | осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах и на автомобильных дорогах района | всего | 97,4 | 97,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 97,4 | 97,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» выполнена на 70,7%.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 3216,0 тысяч рублей образовался в результате того, муниципальным контрактам по зимнему содержанию автомобильных дорог от 01.12.2017г. был предусмотрен лимит денежных средств в 2017 году на сумму 1000,0 тысяч рублей.