ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»

Ответственный исполнитель:  отдел по строительству и транспорту    Администрации Железногорского района

Отчетная дата 			2017 год

Дата составления отчета	01 февраля 2018 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела по строительству и транспорту Администрации

Железногорского района

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Согласовано:

И.о. начальника управления

финансов Администрации

Железногорского района

________________Н.В.Шмырева

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и ре-

гилированию продовольственного

рынка управления аграрной

политики Администрации

Железногорского района

_______________Л.В.Алистратова

Основными задачами муниципальной программы «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Железногорского  района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий   Железногорского  района.

- реализация общественно и социально значимых проектов в интересах сельских жителей Железногорского района .

В 2017 году в рамках реализации программы велось строительство газопроводов для газификации 2-х населенных пунктов:

- «Газификация жилых домов д.Фоминка Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области»;

- «Газификация жилых домов в с.Ажово Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области».

Комитет агропромышленного комплекса Курской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, на основании федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением  Администрации  Курской области от 18 октября 2013 г. № 744-па, постановления Администрации Курской области от 23 марта 2015 г. № 141-па «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области», постановления Администрации Курской области от 20.03.2017 № 221-па «О распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обустройству сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры» заключили  Соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2017 году бюджету Железногорского района Курской области на софинансирование расходного обязательства муниципального образования субсидии на реализацию мероприятий по обустройству сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры - развитие газификации в сельской местности.

Выполнению значений целевых показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета по Железногорскому району Курской области за 2017 год

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя, установленное соглашением | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ввод в действие объектов социального и инженерного обустройства: | х | х | х |
| -плоскостных спортивных сооружений | кв.м | 0 | 0 |
| прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | х | 0 |
| -распределительных газовых сетей | км | 9,007 | 9,1053 |
| прирост жилых домов (квартир), газифицированных сетевым газом | ед. | х | 43 |
| -локальных водопроводов | км | 0 | 0 |
| прирост населения, обеспечиваемого питьевой водой | чел | х | 0 |

В 2017 году  комитет агропромышленного комплекса Курской области выделил субсидию 2-м молодым семьям, признанных в установленном законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение (жилья в сельской местности.

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» |  | всего | 7 214,71384 | 4 345,64338 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 428,47549 | 1 428,47549 |
|  |  | областной бюджет | 1 476,93751 | 1 476,93751 |
|  |  | местный бюджет | 4309,30084 | 1 440,23038 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Железногорского района Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» |  | всего | 7 214,71384 | 4 345,64338 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 428,47549 | 1 428,47549 |
|  |  | областной бюджет | 1 476,93751 | 1 476,93751 |
|  |  | местный бюджет | 4309,30084 | 1 440,23038 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; | всего | 7 214,71384 | 4 345,64338 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 428,47549 | 1 428,47549 |
|  |  | областной бюджет | 1 476,93751 | 1 476,93751 |
|  |  | местный бюджет | 4309,30084 | 1 440,23038 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» выполнена на 60%.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2869,07046 тысяч рублей образовался в связи с тем, что в бюджете муниципального района на 2018 год было запланировано 15% софинансирование строительства объекта «Газификация жилых домов в с.Ажово Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области» с планируемым вводом его в эксплуатацию в 2018 году. Но комитет АПК Курской области предоставил из областного бюджета в 2017 году бюджету Железногорского района Курской области на софинансирование расходного обязательства муниципального образования строительство данного объекта в сумме 75,0 тысяч рублей и расходные обязательства муниципального района фактически составили 15,0 тысяч рублей.