ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения»

(утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 19.12.2014г. №949, с изм. в редакции постановления Администрации Железногорского района Курской области №812 от 29.10.2018г.)

Ответственный исполнитель:  отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района

Курской области

Отчетная дата 			2018 год

Дата составления отчета	01 февраля 2019 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела по строительству и транспорту Администрации

Железногорского района Курской области

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Согласовано:

И.о. начальника управления

финансов Администрации

Железногорского района

________________Н.В.Шмырева

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и ре-

гилированию продовольственного

рынка управления аграрной

политики Администрации

Железногорского района

_______________Л.В.Алистратова

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы в 2018 году была направлена на создание условий для решения задач в сфере развития транспорта, условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской» направлена на обеспечение  благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов, строительство (реконструкцию) подъездных дорог к населенным пунктам не имеющим подъезда с твердым покрытием, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

В 2018 году за счет средств муниципального дорожного фонда Железногорского района осуществлялись работы по зимнему содержанию дорог общего пользования местного значения и улиц в населенных пунктах; установка дорожных знаков, изготовление проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектов Курской области по объекту «Внутрихозяйственная автомобильная дорога к д.Погарище Железногорского района Курской области».

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

В 2017 году перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в пригородном и междугородном сообщении в Железногорском районе осуществляют муниципальное унитарное предприятие «Транспортные линии» г.Железногорска и индивидуальные предприниматели.

В 2017 году из зарегистрированых 13 маршрутов все пассажирские маршруты, не смотря на большую убыточность некоторых из них, были сохранены. Перевозки льготных категорий граждан производились по 10 маршрутам регулярных перевозок.

В целом функционирующая на территории района транспортная система обеспечила потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения» в 2018 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов тыс.руб. | Фактические расходы Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» |  | всего | 9 331,1775 | 5 560,33158 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 9 331,1775 | 5 560,33158 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» |  | всего | 9 331,1775 | 5 560,33158 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 9 331,1775 | 5 560,33158 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | всего | 9 331,1775 | 5 560,33158 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 9 331,1775 | 5 560,33158 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» | поддержка автомобильного и других видов транспорта (за исключением железнодорожного, водного и воздушного транспорта), включая обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории для отдельных категорий граждан; изучение пассажиропотока | всего | 0 | 0 |
|  |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» | осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах и на автомобильных дорогах района | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» выполнена на 59,6%.

Всего израсходовано 5 560,33158 тысяч рублей, в том числе:

- зимнее содержание автомобильных дорог		4 910,4 тыс. рублей;

- установка дорожных знаков					378,00914 тыс. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации	163,0 тыс. рублей;

- определение достоверности проектной документации и результатов инженерных изысканий					88,92244 тыс.рублей;

- определение достоверности сметной документации	 20,0 тыс.рублей.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 3 770,84592 тыс.рублей образовался в результате того, что запланированные работы по вывозу кварцитного щебня не проводились.