ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

« Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области»  
(утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 25.12.2014г. №960 в реакции постановлений Администрации Железногорского района № 423 от 23.06.2017г.; №813 от 29.10.2018г.)

Ответственный исполнитель:  отдел по строительству и транспорту    Администрации Железногорского района

Отчетная дата 			2018 год

Дата составления отчета	01 февраля 2019 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела по строительству и транспорту Администрации

Железногорского района

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Согласовано:

И.о. начальника управления

финансов Администрации

Железногорского района

________________Н.В.Шмырева

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и ре-

гилированию продовольственного

рынка управления аграрной

политики Администрации

Железногорского района

_______________Л.В.Алистратова

Основными задачами муниципальной программы «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области» являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Железногорского  района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий   Железногорского  района.

- реализация общественно и социально значимых проектов в интересах сельских жителей Железногорского района .

В 2018 году в рамках реализации программы велось строительство газопроводов для газификации 2-х населенных пунктов:

- «Газификация жилых домов в с.Ажово Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области».

- «Газопроводы высокого, среднего и низкого давления д.Роговинка Железногорского района Курской области»;

Комитет агропромышленного комплекса Курской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, на основании федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением  Администрации  Курской области от 18 октября 2013 г. № 744-па, постановления Администрации Курской области от 23 марта 2015 г. № 141-па «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области», постановления Администрации Курской области от 20.03.2017 № 221-па «О распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обустройству сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры» заключили Соглашения о предоставлении из областного бюджета в 2018 году бюджету Железногорского района Курской области на софинансирование расходного обязательства муниципального образования субсидии на реализацию мероприятий по обустройству сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры - развитие газификации в сельской местности.

Выполнение значений целевых показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета по Железногорскому району Курской области за 2018 год

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя, установленное соглашением | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ввод в действие объектов социального и инженерного обустройства: | х | х | х |
| -плоскостных спортивных сооружений | кв.м | 0 | 0 |
| прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | х | 0 |
| -распределительных газовых сетей | км | 13,842 | 13,842 |
| прирост жилых домов (квартир), газифицированных сетевым газом | ед. | х | 43 |
| -локальных водопроводов | км | 0 | 0 |
| прирост населения, обеспечиваемого питьевой водой | чел | х | 0 |

В 2018 году  комитет агропромышленного комплекса Курской области выделил субсидию 3-м молодым семьям, признанных в установленном законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение (жилья в сельской местности.

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области»

в 2018 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» |  | всего | 18 173,5759 | 18 144,3049 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 192,11413 | 10 192,11413 |
|  |  | областной бюджет | 3 580,54387 | 3 580,54387 |
|  |  | местный бюджет | 2 750,9179 | 2 721,6469 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 650,0 | 1 650,0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Железногорского района Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» |  | всего | 18 144,3049 | 18 144,3049 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 192,11413 | 10 192,11413 |
|  |  | областной бюджет | 3 580,54387 | 3 580,54387 |
|  |  | местный бюджет | 2 750,9179 | 2 721,6469 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 650,0 | 1 650,0 |
|  | создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; | всего | 18 144,3049 | 18 144,3049 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 192,11413 | 10 192,11413 |
|  |  | областной бюджет | 3 580,54387 | 3 580,54387 |
|  |  | местный бюджет | 2 750,9179 | 2 721,6469 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 650,0 | 1 650,0 |

Муниципальная программа «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области» в 2018 году выполнена на 99,8%.

Остаток денежных средств в сумме 29,271 тысяч рублей  -  экономия сложившаяся в результате проведения электронного аукциона.