ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»

(утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 23.12.2014г. № 953 в редакции постановлений Администрации Железногорского района Курской области № 247 от07.06.2016г.;№ 127 от 16.03.2017г.;№110 от 15.02.2018г.;№811 от 29.10.2018г.)

Ответственный исполнитель:  отдел по строительству и транспорту    Администрации Железногорского района

Отчетная дата 			2018 год

Дата составления отчета	01 февраля 2019 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела по строительству и транспорту Администрации

Железногорского района

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

Согласовано:

И.о. начальника управления

финансов Администрации

Железногорского района

________________Н.В.Шмырева

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и ре-

гилированию продовольственного

рынка управления аграрной

политики Администрации

Железногорского района

_______________Л.В.Алистратова

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Железногорского района Курской области» (далее - Программа) разработана в целях реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ориентирована на дальнейшую реализацию   муниципальной политики в обеспечении жильем  граждан на период до 2020 года.

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение количества семей граждан, улучшивших  жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и  местного бюджетов;

- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, км;

-ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км;

- реконструкция существующих систем  водоснабжения, км;

- перевод котельных на газообразное топливо, шт.;

- создание условий для корректировки документов градостроительного зонирования муниципального образования;

-обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилье, создание условий для доступности жилья граждан, повышение уровня и качества жизни населения Железногорского района;

В 2018 году в рамках реализации Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области на период 2015- 2020 годы» (далее подпрограмма 2) было построено 4,3км газовых сетей; газифицировано 27 домовладений.

Для строительства газопроводов были привлечены средства областного бюджета в сумме 7 482,269 тысяч рублей.

| Наименование объекта | Мощность построенного объекта |
| --- | --- |
| «Газоснабжение жилых домов в с.Новый Бузец Железногорского района Курской области» | 4,3км |

Ввод жилья на территории Железногорского района составил 6622,9 кв.м.

В рамках Подпрограммы 2 проведены мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Выполнены работы по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов: п.Горняцкий, п.Долгая Щека, п.Рынок, п.Сторж, с.Разветье, с.Ажово, п.Светловка, п.Уютный. Стоимость работ составила 474,0 тысяч рублей, в том числе субсидия областного бюджета – 379,2 тысяч рублей, местного бюджета – 94,8 тысяч рублей.

Также финансировались мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры :приобретение пожарных гидрантов 98,5 тыс.рублей; ремонт котельного оборудования -508,0271 тыс.рублей. Также предоставлена субсидия на возмещение затрат для МУП «Район ВодоКанал» - 18011,83125 тыс.рублей.

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными  услугами ЖКХ на период 2015-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы» проведены мероприятия по отлову агрессивных безнадзорных животных с первичными признаками бешенства и активной агрессии. На эти цели были выделены средства областного бюджета в сумме 195,187 тысяч рублей.

В целях укрепления материально-технической базы предприятий ЖКХ приобретен экскаватор- погрузчик – 3758,4 тыс.рублей.

Проводился ремонт и чистка колодцев – 247,440 тыс.рублей.

Оплата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 36,03274 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Железногорского района Курской области» выполнена 96,6 %.

Причинами не выполнения программы в полном объеме являются:

- в результате проведения аукционов высвобождаются запланированные денежные средства;

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области» |  | всего | 18 224,18255 | 17 602,64172 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4 095,684 | 4 095,684 |
|  |  | местный бюджет | 14 128,49855 | 13 506,95772 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области» |  | всего | 13 964,90925 | 13 365,58198 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3 900,497 | 3 900,497 |
|  |  | местный бюджет | 10 064,41225 | 9 465,08498 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; | всего | 13 585,70925 | 12 986,38198 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3 521,297 | 3 521,297 |
|  |  | местный бюджет | 10 064,41225 | 9 465,08498 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | создание условий для корректировки документов градостроительного зонирования ; | всего | 474,0 | 474,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 379,2 | 379,2 |
|  |  | местный бюджет | 94,8 | 94,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными услугами ЖКХ» | мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | всего | 4 259,273 | 4 259,273 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 195,187 | 195,187 |
|  |  | местный бюджет | 4 064,086 | 4 064,086 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |