| СОГЛАСОВАН с Представительным Собранием Железногорского района решение от № |  |  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Главы Железногорского района от № |
| --- | --- | --- | --- |
| Прошел обсуждение Жителями Железногорского района Протокол от № |  |  |  |

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА)

по  участию  муниципального района «Железногорский района» Курской области в  государственных, региональных и муниципальных программах на период  до  2025  года

| Наименование мероприятия | потребность финансирования, сроки | источники финансирования | Ответственный за реализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | изготовление ПСД (сметы) | реализация мероприятия | % софинанси- рования бюджетом района | сумма, тыс.руб |  |
|  | срок | сумма, тыс.руб | срок | сумма, тыс.руб |  |  |  |
| Поселок Магнитный |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Благоустройство здания |
| Мероприятия по благоустройству здания МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная школа в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 2020 | 449,00 | 2021 | 15503,068 | 4 | 738,241 | Кожина А.С. |
| Укрепление материально-технической базы «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка» «Национальный проект «Образование» |
| Участие Курбакинской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2021 | 1149,951 | 2 | 22999 | Кожина А.С. |
| Участие Курбакинской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2022 | 2266,481 | 2 | 45,329 | Кожина А.С. |
| КУЛЬТУРА |
| Капитальный ремонт учреждений культуры |
| МКУ «Магнитный ЦДК» | 2021 | 2021 | 350,00 | 5 | 17,5 | Глава поселения Директор ЦДК |
| Строительство газовой кательной |
| П.Магнитный | 2020 | 1500 | 2020 | 26925 | 5 | 1425 | Чаплыгина Е.А. Глава поселка |
| Создание комфортной городской среды |
| Государственная программа «Комфортная городская среда» |
| П. Магнитный обустройство дворовых и общественных территорий | 2022-2025 | 300 | 2022-2025 | 5000 |  |  | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| Андросовский сельсовет |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Газопровод высокого давления II категории к д.Хлынино Железногорского района Курской области | ПСД имеется | 2023 | 3630,62 | 5 | 181,5 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| Газоснабжение д.Хлынино Железногорского района Курской области (сети газопроводов низкого давления) | ПСД имеется | 2023 | 7524,57 | 5 | 376,2 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Ремонт автомобильных дорог: х. Ольшанец д.Зорино х.Хлынино д.Солдаты | 2023 | 0 | 2023 | 3000,00 | 100 | 3000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Андросовского мельсовета Будаева Т.А. |
| Обустройство мест захоронения проект «Народный бюджет» |
| Устройство ограждения кладбища с.Андросово | 2022г. |  | 2023г. | 468,318 |  |  | Глава МО «Андросовский сельсовет» Будаева Т. А. |
| Волковский сельсовет |
| Благоустройство памятных мест и воинских захоронений |
| Обустройство мест захоронения |
| Строительство |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Веретенинский сельсовет |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Газопровод высокого давления II категории к пос.Сторж, пос.Рынок Железногорского района Курской области | ПСД имеется | 2024 | 4116,05 | 5 | 205,8 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| Газоснабжение пос.Сторж, пос.Рынок Железногорского района Курской области | ПСД имеется | 2024 | 4156,66 | 5 | 207,8 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| Благоустройство памятных мест и воинских захоронений (государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий») |
| Установка детской игровой площадки с.Веретенино | 2020г. | 2,00 | 2021г. | 525,00 |  |  | Глава МО «Веретенинский сельсовет» Нефедова В.В. |
| Городновский сельсовет |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Ремонт автомобильных дорог: д.Коровино д.Городное п. Богатыревский п.Большебоброво | 2022 | 0 | 2022 | 2000,00 | 100 | 2000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Городновского сельсовета Троянов А.Н. |
| Благоустройство памятных мест и воинских захоронений Обустройство мест захоронения (программа «Народный бюджет») |
| Ограждение и благоустройство кладбища д.Большебоброво | 2022г. | 45,00 | 2023г. | 800,00 |  |  | Глава МО « Городновский сельсовет» Троянов А.Н. |
| Ограждение и благоустройство кладбища д. Копенки | 2023г. | 30,00 | 2024г. | 600,00 |  |  |  |
| Проект «Народный бюджет» |
| Строительство автомобильной дороги ул.Озерная д.Копенки (900 метров) | 2023г. | 300,0 | 2024г. | 8000,0 | 5 | 400,0 | Глава МО « Городновский сельсовет» Троянов А.Н. |
| Строительство автомобильной дороги ул.Луговая д.Копенки (1100 метров) | 2024г. | 500,0 | 2025г. | 10000,0 | 5 | 500,0 | Глава МО « Городновский сельсовет» Троянов А.Н. |
| Строительство автомобильной дороги ул.Озерная-ул.Луговая д.Копенки (400 метров) | 2024г. | 500,0 | 2025г. | 6000,0 | 5 | 300,0 | Глава МО « Городновский сельсовет» Троянов А.Н. |
| Строительство автомобильной дороги ул.Прибрежная (450 метров) | 2025г. | 500,0 | 2025г. | 7000,0 | 5 | 350,0 | Глава МО « Городновский сельсовет» Троянов А.Н. |
| Кармановский сельсовет |
| КУЛЬТУРА |
| Капитальный ремонт |
| развитие муниципальных учреждений культуры программа «Комплексное развитие сельских территорий» |
| МКУ «Кармановский ЦДК» | 2021 | 2021 | 350,00 | 5 | 17,5 | Глава поселения Директор ЦДК |
| Газификация муниципальных учреждений культуры Проект «Народный бюджет» |
| газификация здания МКУ «Кармановский ЦДК» | - | - | 2021 | 729,00 | 5 | 36,45 | Глава поселения |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Газоснабжение д.Александровка Железногорского района Курской области | ПСД имеется | 2022 | 2564,90 | 5 | 128,3 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| Газоснабжение с.Карманово (х.Подзагонники) Железногорского района Курской области | 2021 | 140,00 | 2025 | 2500,00 | 5 | 125,0 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Ремонт автомобильных дорог : с. Погарельцево с. Карманово д.Воропаево | 2021 | 0 | 2021 | 3000,00 | 100 | 3000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Кармановского сельсовета Карасева И.И. |
| Линецкий сельсовет |
| КУЛЬТУРА |
| Укрепление материально-технической базы в рамках проекта «Национального проекта «Культура» |
| Участие Басовской библиотеки-филиала МКУК «Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М.Перовского» в проекте «Цифровая культура»(создание (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы) | - | - | 2022 | 250,00 | 5 | 12,5 | Касьянова Л.А. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Ремонт автомобильных дорог х.Ленина | 2021 | 0 | 2021 | 1000,00 | 100 | 1000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Линецкого сельсовета Брехова Т.В. |
| Ремонт автомобильных дорог: д.Нижнее Жданово С.Линец | 2023 | 0 | 2023 | 4000,00 | 100 | 4000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Линецкого сельсовета Брехова Т.В. |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| Программа «Комплексное развитие сельских поселений» |
| Устройство детской спортивной площадки д.Верхнее Жданово | 2020г | 0 | 2021г. | 436,43 |  |  | Глава МО «Линецкий сельсовет» |
| Устройство детской игровой площадки с.Линец | 2021г. | 10,00 | 2022г. | 550,00 |  |  | Брехова Т.В. |
| Капитальный ремонт ограждающих конструкций здания МКУ «Линецкий ЦДК» | 2021г | 400,00 | 2022г. | 1900,00 |  |  | Глава МО «Линецкий сельсовет» |
| Замена кровли здания МКУ «Линецкий ЦДК» | 2023г. | 400,00 | 2024г. | 1500,00 |  |  | Брехова Т.В. |
| Капитальный ремонт здания МКУ «Линецкий ЦДК» | 2024г. | 400,00 | 2025г. | 1900,00 |  |  | Глава МО «Линецкий сельсовет» |
| Обустройство мест захоронения программа «Народный бюджет |
| Устройство ограждения кладбища с.Линец | 2021г. | 0 | 2021г. | 795,250 |  |  | Глава МО «Линецкий сельсовет» Брехова Т.В. |
| Устройство линий уличного освещения д.Роговинка | 2022г. | 100,00 | 2023г. | 400,00 |  |  | Глава МО «Линецкий сельсовет» Брехова Т.В. |
| Михайловский сельсовет |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Капитальный ремонт |
| МКДОУ «Михайловский детский сад» (капитальный ремонт кровли здания) | 2019 | 204 | 2020 | 4353,629 | 35 | 1523,77 | Кожина А.С. |
| Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
| Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» |
| Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» | 2020 | 148 | 2021 | 1894,00 | 35 | 662,29 | Кожина А.С. |
| Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» |
| Участие Михайловской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 1139,855 | 2 | 22,797 | Кожина А.С. |
| Участие Михайловской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2022 | 2266,481 | 2 | 45,329 | Кожина А.С. |
| Участие МКОУ ДО «Центр детского творчества» в проекте «Успех каждого ребенка» (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | не требуется | 2020 | 614,00 | 2 | 12,28 | Кожина А.С. |
| Участие МКОУ ДО «Центр детского творчества» в проекте «Успех каждого ребенка» (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | не требуется | 2021 | 2979,643 | 2 | 59,593 | Кожина А.С. |
| КУЛЬТУРА |
| строительство учреждений культуры в рамках проекта «Национального проекта «Культура» |
| Участие в Федеральном проекте «Культурная среда» МКУ «Михайловский ЦДК» | не требуется | 2021 | 153843,65 | 5 | 7692,18 | Глава поселения Директор ЦДК |
| Укрепление материально-технической базы в рамках проекта «Национального проекта «Культура» |
| Участие МКОУД ОД «Михайловская ДШИ» в проекте «Цифровая культура»( обеспечение необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) | - | - | 2021 | 800,00 | 5 | 40,00 | Александрова Н.В. |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Газоснабжение х.Пески Железногорского района Курской области | ПСД имеется | 2021 | 3873,65 | 5 | 193,7 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реконструкция сетей водоснабжения в сл.Михайловке | 2020 | 780 | 2021-2023 | 23347 | 10 | 2334 | Кулаков А.А. Глава сельсовета |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Капитальный ремонт автомобильных проездов в сл.Михайловке | 2021-2023 | 400 | 2022-2025 | 15000 | 10 | 1500 | Кулаков А.А. Глава сельсовета |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| Государственная программа «Комфортная городская среда» |
| Сл.Михайловка обустройство дворовых и общественных территорий | 2019-2025 | 500 | 2020-2025 | 9000 |  |  | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| Благоустройство общественной территории парка в сл.Михайловка |
| Обустройство сквера в сл.Михайловке | 2019 | 35 | 2021-2025 | 13000 | 100 | 13000 | Кулаков А.А. Глава сельсовета |
| Обустройство мест захоронения программа «Народный бюджет» |
| Благоустройство территории зеленых насаждений сл.Михайловка | 2021г. | 50,00 | 2021г. | 3 000,00 |  |  | Глава МО «Михайловский сельсовет» Крюков В.И. |
| Ограждение кладбища сл.Михайловка | 2021г. | 30,00 | 2021г. | 1 00,00 |  |  | Глава МО «Михайловский сельсовет» |
| Ремонт стелы «Михайловка» | 2021г. | 30,00 | 2021г. | 500,00 |  |  | Крюков В.И. |
| Благоустройство склона ул.Луханина | 2021г. | 50,00 | 2021г. | 1500,00 |  |  | Глава МО «Михайловский сельсовет» |
| Новоандросовский сельсовет |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
| Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» |
| Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 205 | 2020 | 955,37 | 35 | 334,38 | Кожина А.С. |
| Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» |
| Участие Новоандросовской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2022 | 1148,583 | 2 | 22,971 | Кожина А.С. |
| Участие Новоандросовской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2022 | 2266,481 | 2 | 45,329 | Кожина А.С. |
| КУЛЬТУРА |
| Укрепление материально-технической базы в рамках проекта «Национального проекта «Культура» |
| Новоандросовская библиотека-филиал МКУК «Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М.Перовского» (приобретение библиотечного оборудования, подписка, комплектование и пр.) | - | - | 2023 | 800,00 | 5 | 40,00 | Касьянова Л.А. |
| Программа Партии Единая Россия «Культура малой Родины» |
| МКУ «Новоандросовский ЦДК» Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек. | - | - | 2021г. | 300,00 | 5 | 15 | Директор МКУ «Новоандросовский ЦДК» Землякова Е.П. |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| Реконструкция газовых котельных |
| Реконструкция квартальной котельной в п.Новоандросово | 2020 | 1200.00 | 2021-2024 | 37194.00 | 5 | 1859.00 | Кулаков А.А. Глава поселения |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| Программа «Комплексное развитие сельских поселений» |
| Реализация мероприятий по созданию и обустройству детской площадки на территории МО Новоандросовский сельсовет | - | - | 2020г. | 403,588 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2020г. | 30,00 | 2021г. | 436,430 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Реализация мероприятий по организации освещения на территории п.Новоандросово | 2021г. | 30,00 | 2022г. | 300,00 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья п.Мартовский | 2021г. | 30,00 | 2022г. | 300,00 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Реализация мероприятий по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов | 2022г. | 30,00 | 2023г. | 500,00 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Реализация мероприятий по организации пешеходных коммуникаций, в т.ч. тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | 2023г. | 30,00 | 2024г. | 500,00 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья п.Мартовский | 2024г. | 30,00 | 2025г. | 500,00 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Обустройство мест захоронения программа «Народный бюджет» |
| Устройство ограждение кладбища п.Новондросово |  |  | 2021г. | 217,86 |  |  | И.о.Главы МО «Новоандросовский сельсовет Ширяева И.И. |
| Разветьевский сельсовет |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
| Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» |
| Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Разветьевская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 200 | 2022 | 2583,00 | 35 | 904,05 | Кожина А.С. |
| Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» |
| Участие Разветьевской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2022 | 1148,583 | 2 | 22,971 | Кожина А.С. |
| Участие Разветевской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2022 | 2266,481 | 2 | 45,329 | Кожина А.С. |
| КУЛЬТУРА |
| Капитальный ремонт |
| развитие муниципальных учреждений культуры программа «Комплексное развитие сельских территорий» |
| «Клишинский»-филиал МКУ «Разветьевский ЦДК" | 2021 | 2021 | 350,00 | 5 | 17,5 | Глава поселения Директор ЦДК |
| Укрепление материально-технической базы в рамках проекта «Национального проекта «Культура» |
| Участие Разветьевской библиотеки-филиала МКУК «Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М.Перовского» в проекте «Цифровая культура»(создание (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы) | - | - | 2022 | 250,00 | 5 | 12,5 | Касьянова Л.А. |
| Программа Партии Единая Россия «Культура малой Родины» |
| МКУ «Разветьевский ЦДК» Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек. | - | - | 2021г. | 300,00 | 5 | 15 | И.О. директора МКУ «Разветьевский ЦДК» Третьякова И.В. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Ремонт автомобильных дорог с. Разветье (Курлянинова) | 2021 | - | 2021 | 4000,00 | 100 | 4000,00 | директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Разветьевского сельсовета Евдокимова А.Ю. |
| Ремонт автомобильных дорог: д. Клишино с.Лубошево п.Пролетарский п.Первомайский | 2022 | 0 | 2022 | 4000,00 | 100 | 4000,00 | директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Разветьевского сельсовета Евдокимова А.Ю. |
| Ремонт автомобильных дорог: с. Разветье с. Расторог | 2024 | - | 2024 | 5000,00 | 100 | 5000,00 | директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А. Глава Разветьевского сельсовета Евдокимова А.Ю. |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| Программа «Комплексное развитие сельских поселений» |
| Реализация мероприятий по созданию и обустройству территории МО Разветьевский сельсовет» (благоустройство кладбищ) |  |  | 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. | 600,00 300,00 300,00 300,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по организации освещения территории МО Разветьевский сельсовет» | 2020г. | 30,00 | 2020г. | 76,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по организации освещения территории МО Разветьевский сельсовет | 2021г. | 30,00 | 2021г. | 88,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по организации освещения территории МО Разветьевский сельсовет» | 2022г. | 30,00 | 2022г. | 88,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов | 2022г. | 30,00 | 2023г. | 88,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по созданию и обустройству территории МО Разветьевский сельсовет» (благоустройство кладбищ) |  |  | 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. | 600,00 300,00 300,00 300,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по организации освещения территории МО Разветьевский сельсовет» | 2020г. | 30,00 | 2020г. | 76,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по организации освещения территории МО Разветьевский сельсовет | 2021г. | 30,00 | 2021г. | 88,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по организации освещения территории МО Разветьевский сельсовет» | 2022г. | 30,00 | 2022г. | 88,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Реализация мероприятий по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов | 2022г. | 30,00 | 2023г. | 88,00 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| Обустройство мест захоронения программа «Народный бюджет» |
| Устройство ограждение кладбища с.Разветье | 2020г. | 30,00 | 2021г. | 186,180 |  |  | Глава МО «Разветьевский сельсовет» Евдокимова А.Ю. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с.Ажово | 2020 | 650 | 2021-2024 | 22553 | 10 | 2255 | Кулаков А.А. |
| Рышковский сельсовет |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» |
| Участие Рышковской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2022 | 2266,481 | 2 | 45,329 | Кожина А.С. |
| КУЛЬТУРА |
| Капитальный ремонт |
| Развитие муниципальных учреждений культуры программа «комплексное развитие сельских территорий» |
| МКУ «Рышковский ЦДК» капитальный ремонт здания | не требуется ? | 2022 | 6000,00 | 5 | 60,00 | Глава поселения Директор ЦДК |
| «Фоминский СДК» - филиал МКУ «Рышковский ЦДК» | 2021 | 2021 | 350,00 | 5 | 17,5 | Глава поселения Директор ЦДК | «Фоминский СДК» - филиал МКУ «Рышковский ЦДК» |
| Укрепление материально-технической базы в рамках Национального проекта «Культура» |
| Создание модельной библиотеки на базе Рышковской сельской библиотеки – филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека им. Н. Перовского» Железногорского района Курской области (приобретение библиотечного оборудования, подписка, комплектование и пр.) | - | - | 2021 | 800,00 | 5 | 40,00 | Касьянова Л.А. |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Газоснабжение д.Фоминка Железногорского района Курской области | 2021 | 140,00 | 2025 | 2318,27 | 5 | 116,0 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Ремонт автомобильных дорог: д.Басово д.Протасово С.Рышково | 2022 | 0 | 2022 | 6000,00 | 100 | 6000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А.Глава Рышковского сельсовета Фенина Е.Л. |
| Ремонт автомобильных дорог: д.Басово д.Фоминка С.Рышково | 2024 | 0 | 2024 | 4000,00 | 100 | 4000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А.Глава Рышковского сельсовета Фенина Е.Л. |
| Студенокский сельсовет |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» |
| Участие Студенокской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2022 | 1148,583 | 2 | 22,971 | Кожина А.С. |
| Участие Студенокской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2020 | 2305,279 | 2 | 46,106 | Кожина А.С. |
| КУЛЬТУРА |
| Укрепление материально-технической базы в рамках проекта «Национального проекта «Культура» |
| Участие МКОУД ОД «Cтуденокская ДШИ» в проекте «Цифровая культура»( обеспечение необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) | - | - | 2021 | 800,00 | 5 | 40,00 | Матвеева И.З. |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |
| Системы газораспределения п.Гавриловский Трояновского сельсовета Железногорского района Курской области | ПСД имеется | 2021 | 7427,55 | 5 | 371,4 | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| Реконструкция газовых котельных |
| Реконструкция квартальной котельной в д.Студенок | 2020 | 1200.00 | 2021-2024 | 33648.00 | 5 | 1682.00 | Кулаков А.А. Глава сельсовета |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Капитальный ремонт автомобильных проездов в д.Студенок | 2021-2023 | 300 | 2022-2025 | 10000 | 10 | 1000 | Кулаков А.А. Глава сельсовета |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| Государственная программа «Комфортная городская среда» |
| Д.Студенок обустройство дворовых и общественных территорий | 2019-2025 | 500 | 2020-2025 | 9000 |  |  | Чаплыгина Е.А. Глава сельсовета |
| Троицкий сельсовет |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| КУЛЬТУРА |
| Капитальный ремонт |
| развитие муниципальных учреждений культуры программа «Комплексное развитие сельских территорий» |
| МКУ «Троицкий ЦДК» | 2021 | 2021 | 350,00 | 5 | 17,5 | Глава поселения Директор ЦДК |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |
| Ремонт автомобильных дорог: с. Троицкое д. Ст.Бузец | 2024 | 0 | 2024 | 1000,00 | 100 | 1000,00 | Директор МКУ «УРХ» Кулаков А.А.Глава Троицкого сельсовета Сопнева Л.А. |