ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "

| Ответственный исполнитель | Администрация Железногорского района Курской области |
| --- | --- |
| Отчетная дата | За 2023 год |
| дата составления отчета | «1 » февраля 2024года |
| Исполнитель | Жиденко Г.В.- консультант по охране окружающей среды Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области |
|  | Телефон 8 (471-48) 2-58-28 |
|  | Адрес электронной почты: zhidenko-gv@mail.ru |

СОГЛАСОВАНО:                                               СОГЛАСОВАНО:

Начальник                                                        Начальник отдела по социально-

финансового управления                               экономическому развитию

и регулированию

________________Н.В.Шмырева                продовольственного  рынка

________________Л.В. Алистратова

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы "Охрана окружающей среды

Железногорского района Курской области "

за 2023 год

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Железногорского района Курской области " утверждена постановлением Администрации Железногорского района  Курской области постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 03.03.2020 г.  № 134 с изменениями постановлениями Администрации Железногорского района Курской области от

от 08.06.2020 г. № 381 , от 20.04.2021 № 266, от 11.05.2021 №309,от 15.06.2021 №409, от 23.09.2021 № 599,от 11 января 2022 г.№8 , от 20.02.2023 №159, от « 16» октября  2023 года №786

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Обеспечение благополучной экологической обстановки на территории Железногорского района;

- Информирование населения Железногорского района о состоянии окружающей среды  и  природных  ресурсов  на   территории Железногорского района;

- Развитие сети особо охраняемых природных территорий местного значения;

- Строительство и ремонт сооружений инженерной защиты;

- Предотвращение вредного воздействия  твердых бытовых и промышленных  отходов  на  здоровье  человека и окружающую среду;

- Благоустройство территорий муниципальных образований, ликвидация несанкционированных свалок;

- Оборудование площадок по сбору твёрдых бытовых отходов, оборудование их контейнерами, заключение договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов;

- Получение своевременной и объективной информации о состоянии окружающей среды на территории Железногорского района Курской области;

- Развитие экологического образования и формирование экологической культуры населения  Железногорского района Курской области. Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений;

- Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- Строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;

- Ведение наблюдений за водными объектами, правилами содержания гидротехнических сооружений;

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории отдельных населённых пунктов Железногорского района Курской области в период паводка.

Основными целями муниципальной Программы является:

- Совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на экологически опасных объектах

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

- Рациональное использование природных ресурсов и сохранение природных систем  на территории района

Показатели муниципальной программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты развития природопользования и охраны окружающей среды в Железногорском районе Курской области.

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

- ежегодное строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;

- работа по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;

- численность населения, экологические условия проживания которого, будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации объектов водоснабжения и других водных объектов;

-количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние;

- увеличение количества жителей, использующих централизованное водоснабжение;

- увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод и других видов загрязнения;

- увеличение количества контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов;

-количество осуществленных мероприятий по ликвидации последствий подтопления территорий;

- количество обустроенных колодцев, родников – природных источников питьевой воды;

- численность населения (тыс. человек), обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- количество выполненных мероприятий по мониторингу антропогенного воздействия источников загрязнения на окружающую среду;

- количество подготовленных выступлений в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды.

За истекший период 2023 год в целях выполнения муниципальной программы на территории Железногорского района Курской области проведена следующая работа:

Проверено качество содержания гидротехнических сооружений, в том числе ГТС ОАО «Михайловский ГОК», все гидротехнические сооружения готовы к эксплуатации паводковый период и не представляют угрозы для населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Проведены ежегодные мероприятия по санитарной очистке поселений района –все  МО активно приняли. Немалые заслуги по поддержанию экологической безопасности обеспечиваются организациями – природопользователями, которые так же весной принимают активное участие в уборке прилегающих к предприятием территорий.

Проведена работа муниципальными образованиями, комитетом лесного хозяйства, ГУПКО «Железногорсклес», арендаторами лесных массивов, садоводческими товариществами, населением по уборке территорий от твердых коммунальных отходов, отходов производства.

Закуплено оборудование для фотофиксации и факты выброса мусора их автомобиля были зафиксированы и материалы были направлены в Министерство природных ресурсов  Курской области для принятия мер к нарушителям.

Администрацией Железногорского района Курской области по инициативе отдела  Комитета лесного хозяйства Курской области провела акцию «Сохраним лес».

В Акции участвовали представители: Администрации Железногорского района и районного Совета ветеранов, отдела Комитета лесного хозяйства Курской области и ГУПКО «Железногорсклес».Высажено 500 саженцев молодых различных пород деревьев. В Акции участвовали  более 50  человек.

Администрация Железногорского района поддержала Общероссийскую акцию по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» и провели очистку берегов р. Свапа и территории вокруг Гнанского и Кузнецкого колодцев и Копенского водохранилища.

Построены во всех МО района 52 контейнерные площадки для  сбора твердых коммунальных отходов. Особо хочется отметить МО «Городновский с.с.» -  выполнено строитетельство всех= существующих площадок.

Ликвидированы  несанкционированные свалки:

- собственными силами на территории Городновского сельсовета

- ООО «Экопол» на территории Студенокского сельсовета в д.Трояново.

Программа выполнена на 43,4%.

Подпрограмма 1

П1.1.Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок

      - Был заключен контракт с региональным оператором ООО «Экопол» на ликвидацию несанкционированных свалок в Студенокском с.с. – свалка в с.Трояново ликвидирована однако ООО «Экопол» акты выполненных работ не предоставил.

      - Основное мероприятие 4

| Проведение работ по озеленению Работы по озеленению проводились и посадочный материал предоставлялся лесхозом на бесплатной основе. |  |
| --- | --- |

Подпрограмма 2

1.3.Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий загрязнения водных объектов

1.3.1 Разработка ПСД по расчистки русла реки Свапы

1.3.1 Разработка ПСД по реконструкции Гнанского колодца

1.3.1 Разработка ПСД по реконструкции Кузнецкого колодца

- Мероприятия не выполнены так, как после сбора коммерческих предложений  стоимость  вышеупомянутых работ  определилась  от 2-х  и более раз выше заложенных сумм в нашей программе.

Консультант по охране окружающей среды Управления аграрной политики

Администрации Железногорского района Курской области 			Г.В.Жиденко

Отчет по расходам на реализацию целей муниципальной программы

За 2023 год

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
бюджет муниципального района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Железногорского района Курской области | всего | 9053,78 | 3932,01588 |
|  |  | федеральный бюджет | 1088,8 | 841,58084 |
|  |  | областной бюджет | 20,0 | 7,05915 |
|  |  | бюджет МО«Железногорский р-он» | 7944,98 | 83,37589 |
|  |  | внебюджетные источники <1> | 3000,0 | 3000,0 |
| Подпрограмма 1 | Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области | всего | 4862,8 | 3064,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального р-а | 1862,8 | 64,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 3000,0 |
| Основное мероприятие 1 | 1.Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | всего | 4862,8 | 3064,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального р-на | 1862,8 | 64,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 3000,0 |
|  | 1.1.Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок | Всего | 1080,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муницип.района | 1080,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2.Приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов | Всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муниципальн. р-на | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
|  | 1.3.Строительство контейнерных площадок | всего | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального р-она | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 3000,0 |
|  | 1.4.Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении мониторинга состоянием и загрязнения окружающей среды | всего | 64,8 | 64,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального р-она | 64,8 | 64,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Ликвидация аварийных деревьев на территориях поселений | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Подготовка выступлений в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Проведение работ по озеленению парков и скверов района | всего | 718,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 718,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Экология и чистая вода Железногорского р-на Курской обл. | Всего | 4190,98 | 867,21588 |
| Основное мероприятие 1 | Ежегодное строительство, ремонт, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения объектов в целях обеспечения нас-ния эколог. чистой питьевой водой | федеральный бюджет | 1088,8 | 841,58084 |
|  |  | областной бюджет | 20,0 | 7,05915 |
|  |  | бюджет муницип. района | 3082,18 | 18,57589 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 |
|  | 1.1. Модернизация ,реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой Железногорского района | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.1.1.Реконструкция сетей водопровода сл.Михайловка | всего | 1190,98 | 867,21588 |
|  |  | федеральный бюджет | 1088,8 | 841,58084 |
|  |  | областной бюджет | 20,0 | 7,05915 |
|  |  | бюджет муницип. района | 82,18 | 18,57589 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |  |
|  | 1.1.2. Водоснабжение (реконструкция) сл.Михайловка | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.1.3.Водоснабжение (реконструкция) с.Ажово | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.1.3.Ремонт водозаборной скважины в деревне Басово | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.2.Благоустройство и реконструкция Гнанского колодца | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.3.Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий загрязнения водных объектов | всего | 3000,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.3.1 Разработка проектной-сметной документации по расчистки русла реки Свапы | всего | 2000,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 2000,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.3.1 Разработка ПСД по реконструкции Гнанского колодца | Всего | 500,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 500,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.3.1 Разработка ПСД по реконструкции Кузнецкого колодца | всего | 500,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 500,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |  |
|  | 1.4.Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | Всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.4.1 Расчистка русла реки Свапа | Всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.4.2.Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению, улучшению экологического состояния и реконструкция Кузнецкого колодца | Всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  | 1.4.2.Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению, улучшению экологического состояния и реконструкция Гнанского колодца | Всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | бюджет муницип. района | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 0,0 |  |

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.