АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г. № 949

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.10.2013г. №864-ФЗ «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» Администрация Железногорского района Курской области постановляет:

1. Внести изменения в прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года», изложив ее в новой редакции.

2. Отделу по информационному обеспечению (Б.В.Зинакову) Администрации Железногорского района Курской области разместить утвержденную муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» в новой редакции на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня подписания настоящего постановления.

3. Отменить постановление Администрации Железногорского района Курской области от 08.11.2013г. №817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Счастливцева В.П.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского

района 									А.Д.Фролков

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Железногорского района Курской

- области

от 19.12.2014 № 949

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Ответственный исполнитель –

Администрация Железногорского района (отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района )

Дата составления проекта муниципальной программы – октябрь 2013 г.

Непосредственный исполнитель –

начальник отдела по строительству,

транспорту и ЖКХ Администрации

Железногорского района

Чаплыгина Елена Алексеевна

тел.: 2-64-51

- Паспорт

- муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров на территории Железногорского района и безопасности

дорожного движения на период 2014-2016 годов

и на перспективу до 2020 года»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» - (далее – программа) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - Муниципальной программы | - Администрация Железногорского района (отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района курской области) |
| - Соисполнители - Муниципальной программы | МО МВД России «Железногорский», управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района, отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района, управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района, ОБУЗ «Железногорская ЦРБ». |
| - Участники программы | Муниципальные учреждения, подведомственные исполнителям и соисполнителям программы |
| - Перечень подпрограмм муниципальной программы | - 1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» (далее – подпрограмма 1); 2. Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» (далее – подпрограмма 2); 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» (далее – подпрограмма 3) |
| - Цели - муниципальной - программы | - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей района; - Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения; 3. Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| - Задачи - муниципальной - программы | - Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения; - Удовлетворение потребностей населения района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом; - 3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - программы | - Доля отремонтированных автомобильных дорог; - Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования; 3. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 этап 2014- 2016 годы 2 этап 2017- 2020 годы |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - программы по годам - ее реализации в разрезе - подпрограмм | Финансирование программных мероприятий будет осуществляться исходя из возможностей районного бюджета. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за весь период составляет 17846,6 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств по этапам: 2014-2016 годы 5234,4 тыс.рублей, 2017-2020 годы 12612,2 тыс.рублей Общий объем финансовых средств подпрограммы 1 составляет 17651,0 тыс. рублей, в т.ч. по этапам :2014-2016 годы 5234,4 тыс.рублей, 2017-2020 годы 12417,2 тыс.рублей На реализацию подпрограммы 2 выделение финансовых средств не предусматривается. На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить из бюджета муниципального района 195,0 тыс.рублей. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы по этапам составит: 2014-2016 годы - 0 тыс.рублей, 2017-2020 годы 195,0 тыс.рублей Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации муниципальной программы в 2014-2016 годах и перспективу до 2020 годы ожидается: - Доля отремонтированных автомобильных дорог составит 16 %; - Объем пассажирских перевозок увеличится на 7 %; - Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом. |

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа подготовлена с учетом роли и места развития транспортной сети в решении приоритетных задач социально-экономического развития района на период до 2020 года.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы являются автомобильные дороги. Существуют определенные проблемы в их состоянии и содержании. К ним следует отнести отсутствие подъездных дорог до населенных пунктов. В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и  значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость строительства (реконструкции) подъездных дорог к населенным пунктам,  не имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, необходимость капитального ремонта (реконструкции) дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

Перевозку пассажиров на территории Железногорского района выполняет автомобильный и железнодорожный транспорт.

В настоящее время перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в пригородном и междугородном сообщении в Железногорском районе осуществляют муниципальное унитарное предприятие «Транспортные линии» города Железногорска и индивидуальные предприниматели.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории района зарегистрировано 13 маршрутов. Перевозки льготных категорий граждан организованы по всем маршрутам регулярных перевозок.

В целом функционирующая на территории района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

За 2010 - 2012 годы МУП «Транспортные линии» приобрело 16 единиц подвижного состава.

В целях реализации Федерального закона "О навигационной деятельности", для осуществления контроля и повышения безопасности городских, пригородных и междугородних пассажирских перевозок 277 автобусов подключено к системе ГЛОНАСС/GPS.

Сохранено право проезда в транспорте общего пользования по единому социальному месячному проездному билету 26 категориям граждан, предусмотрен бесплатный проезд для детей, проезд по льготному проездному билету студентов.

Осуществляются сезонные перевозки пассажиров к садово-огородным участкам на 19 маршрутах, где также действует право проезда по единому социальному месячному проездному билету.

В то же время развитие автомобильного транспорта в районе сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

состояние нормативно-правовой базы;

значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;

рост транспортных издержек;

значительный износ парка городских и пригородных автобусов;

достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;

недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2020 года являются:

совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;

создание интеллектуальной транспортной системы на основе навигационных технологий;

введение системы безналичной оплаты проезда;

оптимизация маршрутной сети;

сокращение временных затрат пассажиров на поездки;

улучшение качества пассажирских перевозок;

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе обновление парка автотранспортных средств;

снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;

повышение эффективности работы транспортного предприятия.

Проблема аварийности на автотранспорте в Железногорском районе приобрела особую остроту в последнее время в связи с недостаточной    эффективностью   функционирования   системы    обеспечения   безопасности    дорожного    движения,   крайне   низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

По итогам 2010 года на территории Железногорского района совершено 63 учетных дорожно-транспортных происшествий, которых ранения получили 104 человека, погибло 12 человек.

Возросло количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В 2010 году число таких ДТП – 9.

Наибольшее количество ДТП зарегистрировано на автомобильной дороге регионального значения «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец. В 2010 году было 16 происшествий, в которых 5 человек погибло и 27 получили ранения различной степени тяжести. По 3 ДТП зарегистрировано в сл.Михайловка и с.Разветье, на автодорогах «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец-Снецкое и «Тросна-Калиновка»-Трояново.

Рост уровня аварийности на автомобильном транспорте в Железногорском районе объясняется рядом факторов:

увеличение парка транспортных средств, недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог, низкая дисциплина участников дорожного движения, недостаточный контроль  соблюдения дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб,  отсутствие придорожных ограждений в местах концентрации ДТП.

Отмечается резкое снижение транспортной дисциплины участников движения. Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Из-за слабо развитой системы связи, отсутствия системы аварийного вызова, недостаточного материально-технического обеспечения учреждений скорой помощи в неудовлетворительном состоянии находится система спасения и эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи. Неэффективна существующая система обнаружения ДТП.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, а также безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере развития транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития. Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Целями муниципальной программы  являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

-  повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Для   достижения  поставленных  целей  необходимо  решить  следующие задачи:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

- удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Разработка муниципальной программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы, обеспечению перевозок пассажиров и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к программе.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2020 годы в два этапа: 1 этап – 2014-2016 годы; 2 этап – 2017-2020 годы.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Конечные результаты программы  выражаются в следующих основных показателях:

- доля отремонтированных автомобильных дорог составит 16 %;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования увеличится на 7 %;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится в 1,7 раза.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализацию программы предполагается осуществить в течение 7 лет (2014-2020 годы).

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» направлена на обеспечение  благоприятных условий  для развития сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов, строительство (реконструкцию) подъездных дорог к населенным пунктам не имеющим подъезда с твердым покрытием.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

Решение первой задачи «обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения области, созданию безопасных условий движения» будет осуществляться в рамках реализации  мероприятий подпрограммы 1:

1) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов;

2) капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов;

3) межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги.

Решение второй задачи муниципальной программы «удовлетворение потребностей населения города  в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом» будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2:

1) разработка нормативно-правовых документов в сфере пассажирского транспорта;

2) поддержка автомобильного и других видов транспорта (за исключением железнодорожного, водного и воздушного транспорта),  включая обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории для отдельных категорий граждан;

3) изучение пассажиропотока на пригородных маршрутах.

Решение третьей задачи муниципальной  программы «сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий» будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3, объединенных в 4 сводных целевых раздела:

1) повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

3) развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

4) совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Железногорского района с учетом выделяемых исполнителям программы на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм   реализации   программы,  состав   исполнителей;  обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию мероприятий программы в очередном финансовом году.

Мероприятия программы предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией  Железногорского района с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Программно-целевые инструменты подпрограммы указаны в Таблице 1. |
| Цели Подпрограммы | - формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей района - обеспечение благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования, строительство (реконструкцию) подъездных дорог к населенным пунктам, не имеющим подъезда с твердым покрытием. |
| Задачи Подпрограммы | – развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; – доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов до нормативных требований; – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и сооружений; - обеспечение проведения кадастровых работ и работ по межеванию земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и кадастровых работ в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 1 этап 2014 – 2016 годы 2 этап 2017-2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены кадастровые работы и работы по межеванию земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги составит 95,25 километров |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Подпрограммы по годам реализации | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет планируемых средств районного бюджета в объеме –17651,6 тыс. руб., в том числе по этапам реализации: 2014 – 2016 годы – 5234,4 тыс. рублей. 2017 – 2020 годы – 12417,2 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Целевые показатели реализации муниципальной Подпрограммы | – строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов – 161,689 тыс.м2; – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов- 165,0 тыс. м2; - протяженность автомобильных дорог, на которых проведены кадастровые работы и работы по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги – 95,25 км. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Железногорский район является динамично развивающимся районом. Он становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития территории района. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение Железногорского района в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный. К некоторым из них следует отнести отсутствие подъездных дорог с твердым покрытием до населенных пунктов. В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и  значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость строительства (реконструкции) подъездных дорог к населенным пунктам,  не имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, необходимость капитального ремонта (реконструкции) дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

Все мероприятия Подпрограммы позволят осуществить приведение дорожной сети в состояние, пригодное для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения района. Иными словами, говоря об улучшении состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, мы говорим о экологической безопасности здоровья человека, повышения качественного уровня жизни населения.

Применение программно-целевого подхода к планированию расходов по улучшению среды обитания населения способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем существующих в районе, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

- 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Железногорского района.

Задачами Подпрограммы являются:

– развитие сети автомобильных дорог;

– доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов до нормативных требований;

–улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений;

- обеспечение проведения кадастровых работ и работ по межеванию земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и кадастровых работ в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги.

- 3. Система Подпрограммных мероприятий

Система подпрограмм сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы.

В состав муниципальной подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» входят следующие мероприятия:

1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов;

3. Проведение кадастровых работ и  работ по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги

Реализация программных мероприятий позволит:

– повысить уровень социально-бытового обслуживания населения района;

– обеспечить дополнительный стимул для развития населенных пунктов;

– повысить пропускную способность транспорта на автодорогах;

– уменьшить ущерб от дорожно-транспортных происшествий;

– повысить уровень экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки;

– содержать дорожное покрытие в надлежащем состоянии;

– сократить сроки механизированной очистки дорог от последствий стихийных проявлений природы, как в летнее, так и в зимнее время года;

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет планируемых средств дорожного фонда района в объеме –17651,6 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 – 2016 годы – 5234,4 тыс. рублей,

2017 - 2020 годы – 12417,2 тыс. рублей,

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета всех уровней.

5. Механизм реализации подпрограммы, контроль хода её реализации

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников подпрограммных мероприятий по достижению намеченных целей, которые предусматривают осуществление мероприятий Подпрограммы.

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются муниципальным заказчиком – Администрацией Железногорского Курской области.

Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района, как координатор Программы, осуществляет:

– общее руководство  по реализации Программы;

– ежегодно уточняют с  соисполнителями Подпрограммы перечень и объемы финансирования;

– вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков выполнения Подпрограммы;

– осуществляет контроль ведения отчетности о реализации Подпрограммы.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2014–2020 годах подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджетов всех уровней.

Контроль хода реализации Подпрограммы осуществляет заместитель Главы Администрации Железногорского района, курирующий соответствующее направление.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка результативности Подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет- ный год (2012) | Теку- щий год (2013) | Оче- ред- ной год (2014) | Пер- вый год пла- ново- го пери- ода (2015) | Вто- рой год пла- ново- го пери- ода (2016) | Тре- тий год пла- ново- го пери- ода (2017) | Чет- вер- тый год пла- ново- го пери- ода (2018) | Пя- тый год пла- ново- го пери- ода (2019) | Шес- той год пла- ново- го пери- ода (2020) |
| 1 | Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения | тыс.м2 | - | - | 7,689 | 16,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; | тыс.м2 |  |  |  |  | 55,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 3 | Проведение кадастровых работ и работ по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги | км | - | 1,398 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,25 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | оче-ред-ной год | пер-вый год пла-но-вого пери-ода | вто-рой год пла-но-вого пери-ода | тре-тий год пла-но-вого пери-ода | чет-вер-тый год пла-но-вого пери-ода | пя-тый год пла-но-вого пери-ода | шес-той год пла-но-вого пери-ода |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпро-грамма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района |  |  |  |  | 204,2 | 2030,1 | 3000,1 | 2279,3 | 3379,3 | 3379,3 | 3379,3 |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения |  | 001 | 0409 | 1311337 | 414 | 149,2 | 2030,1 | 3000,1 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 |
| Основное мероприя- тие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения |  | 001 | 0409 | 1121424 | 244 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприя- тие 1.3. | Проведение кадастровых работ и работ по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым отношениям Администрации Железногорского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

Подпрограмма 2  «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района курской области на период в 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района курской области |
| Цель подпрограммы | Создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок; 2. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров; 3. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования (7%). 2. Рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования (3,5%). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014- 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета не предусматривается. |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Контроль хода реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Железногорского района Курской области |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

На современном этапе развития экономики транспортный комплекс играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития района.

В настоящее время перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в пригородном и междугородном сообщении в Железногорском районе осуществляют муниципальное унитарное предприятие «Транспортные линии» г.Железногорска и индивидуальные предприниматели.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории города зарегистрировано 13 маршрутов. Перевозки льготных категорий граждан организованы по 10 маршрутам регулярных перевозок.

В целом функционирующая на территории района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

За 2010 - 2012 годы МУП «Транспортные линии» приобрело 16 единиц подвижного состава.

В целях реализации Федерального закона "О навигационной деятельности", для осуществления контроля и повышения безопасности городских, пригородных и междугородних пассажирских перевозок 277 автобусов подключены к системе ГЛОНАСС/GPS.

За 2010 - 2012 годы из бюджетов всех уровней на поддержку автомобильного транспорта направлено  110,5  млн. рублей.

Сохранено право проезда в транспорте общего пользования по единому социальному месячному проездному билету 26 категориям граждан, предусмотрен бесплатный проезд для детей, проезд по льготному проездному билету студентов.

Осуществляются сезонные перевозки пассажиров к садово-огородным участкам на 19 маршрутах, где также действует право проезда по единому социальному месячному проездному билету.

В то же время развитие автомобильного транспорта в районе сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

состояние нормативно-правовой базы;

рост транспортных издержек;

значительный износ парка пригородных автобусов;

достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;

недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2020 года являются:

совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;

создание интеллектуальной транспортной системы города на основе навигационных технологий;

введение системы безналичной оплаты проезда;

оптимизация маршрутной сети;

сокращение временных затрат пассажиров на поездки;

улучшение качества пассажирских перевозок;

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе обновление парка автотранспортных средств;

снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;

повышение эффективности работы транспортного предприятия.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере пассажирских перевозок

Целью муниципальной политики в сфере пассажирских перевозок является создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом.

- Для достижения цели  необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;

2) повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;

3) развитие сети регулярных автобусных маршрутов;

4) обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Конечные результаты подпрограммы  выражаются в следующих основных показателях:

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования увеличится на 7 %;

- рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования увеличится на 3,5 %;

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 7 лет (2014-2020 годы).

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы  разработаны следующие мероприятия:

1. Разработка нормативно-правовых документов в сфере пассажирского транспорта;

2. Обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории Железногорского района отдельным категориям граждан;

3. Изучение пассажиропотока на пригородных маршрутах;

4. Частичное возмещение затрат предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки.

Раздел 6. Меры правового регулирования подпрограммы

Реализация подпрограммы регламентируется следующими документами:

- постановление Администрации Курской области от 17.02.2005 № 7 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на территории Курской области»;

Раздел 7. Перечень  целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Показателями подпрограммы являются:

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования;

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских  перевозок на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» приведены в приложении №1 к подпрограмме 2.

Раздел 9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование за счет средств районного бюджета не предусмотрено.

| № п/п | Общий объем финансирования на 2014 – 2020 гг. тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Разработка нормативно-правовых документов в сфере пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории Железногорского района отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изучение пассажиропотока на маршрутах города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Мерой по управлению указанным риском реализации подпрограммы является регулярный анализ результатов реализации муниципальной  программы, возможная корректировка мероприятий подпрограммы по результатам проведенного мониторинга и анализа.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной  программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Управление подпрограммой и контрольные функции выполняются отделом по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области.

Оценка выполнения подпрограммы осуществляется по аналитической информации о реализации подпрограммы и ежегодному отчету о ходе реализации подпрограммы за отчетный год в установленные Администрацией Железногорского района Курской области сроки.

Раздел 11. Оценка эффективности подпрограммы

- Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации подпрограммы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей подпрограммы. 	Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели и достигнуть положительных социальных результатов в 2020 году по сравнению с 2010 годом.

Выполнение всего комплекса мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом.

Приложение № 1

к подпрограмме 2 «Развитие пассажирских  перевозок

на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских  перевозок на территории  Железногорского района на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет- ный год (2012) | Теку- щий год (2013) | Оче- ред- ной год (2014) | Пер- вый год пла- ново- го пери- ода (2015) | Вто- рой год пла- ново- го пери- ода (2016) | Тре- тий год пла- ново- го пери- ода (2017) | Чет- вер- тый год пла- ново- го пери- ода (2018) | Пя- тый год пла- ново- го пери- ода (2019) | Шес- той год пла- ново- го пери- ода (2020) |
| 1 | Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | - 0,96 | - 2,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования | % | 0,03 | - 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение № 2

к подпрограмме 2 «Развитие пассажирских  перевозок

на территории Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | оче-ред-ной год | пер-вый год пла-но-вого пери-ода | вто-рой год пла-но-вого пери-ода | тре-тий год пла-но-вого пери-ода | чет-вер-тый год пла-но-вого пери-ода | пя-тый год пла-но-вого пери-ода | шес-той год пла-но-вого пери-ода |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпро-грамма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 2. | Обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории Железногорского района Курской области отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Железногорске в 2014-2020 годах»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области |
| Цель подпрограммы | Сокращение смертности от дорожно - транспортных происшествий в 2020 году в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом |
| Задачи подпрограммы | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - 1. Соотношение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях в 2010 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы; - 2. Число дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими; - 3. Число погибших в дорожно - транспортных происшествиях |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014- 2020 годы |

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 195,0 тыс. рублей, в том числе 2014г.-2016гг. – 0 тыс. рублей; 2017-2020гг. – 195,0 тыс.рублей. |
| --- | --- |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Контроль хода реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Железногорского района Курской области |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности на автотранспорте в Железногорском районе приобрела особую остроту в последнее время в связи с недостаточной    эффективностью   функционирования   системы    обеспечения   безопасности    дорожного    движения,   крайне   низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

По итогам 2010 года на территории Железногорского района совершено 63 учетных дорожно-транспортных происшествий, которых ранения получили 104 человека, погибло 12 человек.

Возросло количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В 2010 году число таких ДТП – 9.

Наибольшее количество ДТП зарегистрировано на автомобильной дороге регионального значения «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец. В 2010 году было 16 происшествий, в которых 5 человек погибло и 27 получили ранения различной степени тяжести. По 3 ДТП зарегистрировано в сл.Михайловка и с.Разветье, на автодорогах «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец-Снецкое и «Тросна-Калиновка»-Трояново.

Рост уровня аварийности на автомобильном транспорте в Железногорском районе объясняется рядом факторов:

увеличение парка транспортных средств, недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог, низкая дисциплина участников дорожного движения, недостаточный контроль  соблюдения дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб,  отсутствие придорожных ограждений в местах концентрации ДТП.

Отмечается резкое снижение транспортной дисциплины участников движения. Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Из-за слабо развитой системы связи, отсутствия системы аварийного вызова, недостаточного материально-технического обеспечения учреждений скорой помощи в неудовлетворительном состоянии находится система спасения и эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи. Неэффективна существующая система обнаружения ДТП.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

В результате реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» планируется снижение уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности и благополучия жителей. Железногорского района.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения

Целью Программы является сокращение смертности от дорожно - транспортных происшествий  в 2020 году по сравнению с 2010 годом не менее чем в 1,7 раза. Это позволит муниципальным образованиям Железногорского района Курской области приблизиться к более высокому уровню безопасности дорожного движения за счет снижения показателей дорожно-транспортной аварийности и, тем самым, уменьшения социальной остроты проблемы.

- Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Ожидаемым общественно значимым результатом реализации Программы послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Конечные результаты подпрограммы  выражаются в следующих основных показателях:

1) соотношение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях в 2010 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы увеличится на 0,62;

- число дорожно - транспортных происшествий  с пострадавшими снизится на 26 случаев;

3) число погибших в дорожно - транспортных происшествиях снизится на 7 человек.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 7 лет (2014-2020 годы).

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Цель Программы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в 4 сводных целевых раздела:

1) повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах и на автомобильных дорогах района;

3) развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

4) совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Мероприятия каждого раздела сгруппированы по следующему принципу:

нормативно-правовое обеспечение;

организационные мероприятия;

внедрение инженерных и автоматизированных систем, других технических средств.

Выбор основных мероприятий Программы выполнен на основе метода экспертных оценок с учетом предложений отдела по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района, управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района, МО МВД России «Железногорский». Перечень разделов по основным мероприятиям проекта Программы представлен  в приложении № 2 к настоящей Программе.

5.1. Раздел 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

Опасное поведение участников дорожного движения является одним из основных факторов аварийности на автомобильном транспорте, по причине которого происходит основная часть дорожно-транспортных происшествий. Поэтому работа по формированию и обеспечению безопасного поведения всех участников дорожного движения - водителей транспортных средств, пешеходов, велосипедистов, пассажиров - должна оставаться главной задачей в реализации целевой программы.

Основными направлениями этой работы должны быть: формирование безопасного поведения участников дорожного движения, повышение квалификации водителей автотранспортных средств, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения, профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.

Деятельность по данному направлению предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, воспитание других участников дорожного движения, широкое внедрение современных автоматизированных комплексов и технических систем контроля соблюдения Правил дорожного движения, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

создание системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества;

развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении. Повышение профессионального мастерства водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, в том числе опасных;

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

техническое оснащение службы ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» на основе внедрения современных технологий;

совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств, прежде всего, за счет усиления требований в части разработки и установки на транспортных средствах конструктивных элементов, направленных на защиту жизни и здоровья участников дорожного движения.

На реализацию мероприятий данного раздела потребуется 605,0 тыс. рублей.

5.2. Раздел 2 «Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе»

В связи с постоянным ростом автомобильного парка интенсивность дорожного движения в Железногорском районе с каждым годом будет увеличиваться, что требует  дальнейшего совершенствования  дорожных условий и организации  движения.

В целях снижения аварийности на автомобильном транспорте необходимо совершенствование транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, их обустройство сервисной инфраструктурой, повышение уровня оснащенности техническими средствами организации дорожного движения.

При проведении ремонта и реконструкции дорог приоритетными мероприятиями должно быть устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также такие мероприятия, реализация которых позволит снизить вероятность наездов на пешеходов, лобовых столкновений транспортных средств и обеспечить удовлетворительные условия движения на автомобильных дорогах.

Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения должны быть направлены на широкое применение технических средств организации дорожного движения, обеспечение маршрутного ориентирования водителей транспортных средств, организацию стоянок транспортных средств. Кроме того, совершенствование организации дорожного движения должно предусматривать развитие технической базы предприятий, осуществляющих монтаж и эксплуатацию средств регулирования дорожного движения, создание механизмов взаимодействия этих предприятий.

Деятельность по данному направлению предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения;

совершенствование движения пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

- устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (установка ограждений вдоль проезжей части, обустройство проезжей части искусственными сооружениями «неровная дорога», уширение проезжей части);

- предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств ( дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением.

На реализацию мероприятий  данного раздела потребуется 195,0 тыс. рублей.

5.3. Раздел 3 «Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»

Деятельность по данному направлению предусматривает сокращение времени прибытия на место дорожно-транспортных происшествий служб, участвующих  в  ликвидации   их  последствий,  быстроту  и  слаженность   их

действий, повышение эффективности оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

- совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;

- внедрение регламента взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб по организации действий на месте дорожно-транспортного происшествия;

- разработка организационных и правовых основ оказания первичной медицинской помощи пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия и обучение этому участников дорожного движения, работников и сотрудников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортного происшествия.

5.4. Раздел 4 «Совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения»

Деятельность по данному направлению предусматривает выработку и формирование единой государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, устранение ведомственной разобщенности и недостаточной координации действий, структурирование системы управления по федеральному, региональному, местному уровням, закрепление на каждом уровне соответствующих функций, компетенции и ответственности, а также разработку критериев оценки эффективности деятельности органов управления.

Основным мероприятием по данному направлению является мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, изучение общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и осуществление контроля  хода реализации мероприятий подпрограммы.

Раздел 6. Меры правового регулирования подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Железногорского района с учетом выделяемых исполнителям подпрограммы на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм   реализации   подпрограммы,  состав   исполнителей;  обеспечивает

подготовку и предоставление предложений по финансированию мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году.

Мероприятия подпрограммы предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются администрацией города Железногорска с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Внесение изменений и дополнений в Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  в  Железногорском районе Курской области на период 2014 – 2016 годов и на перспективу до 2020  года» производится по мере необходимости, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

Раздел 7. Перечень  целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Показателями подпрограммы являются:

1) соотношение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях в 2010 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы;

2) число дорожно - транспортных происшествий  с пострадавшими;

3) число погибших в дорожно - транспортных происшествиях.

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Железногорске в 2014-2020 годах»  и их значениях приведены в приложении №1 к подпрограмме 3.

Раздел 9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета подпрограмме составляет 195,0 тыс. рублей, в том числе по годам и направлениям мероприятий:

| № п/п | Общий объем финансирования на 2014 – 2020 гг. тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 195,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 |
| Раздел 2. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Раздел 3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Раздел 4. Совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Всего: | 195,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 может быть обусловлено следующими рисками:

1. В связи тем, что, начиная с 2010 г., в стране наблюдался рост количества дорожно-транспортных происшествий, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Железногорске.

2. В рамках реформирования органов внутренних дел личный состав Госавтоинспекции был сокращен.

В случае дальнейшего сокращения личного состава ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» возможно незначительное увеличение общего количества ДТП.

3. В условиях постоянного роста автомобилизации увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения на дорогах района, что оказало негативное влияние на рост аварийности.

В связи с ростом автомобильного парка возможен пропорциональный рост количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

4. Численность автопарка ежегодно увеличивается. Вместе с тем, количественный рост парка автотранспортных средств не сопровождается пока его столь существенными качественными изменениями. Высокий износ автомобилей является одной из причин аварийности и неадекватно высоких транспортных издержек. Наряду со «стареющим» подвижным составом в дорожном движении все больше появляется новых автомобилей с высокими динамическими и тормозными характеристиками (главным образом иностранного производства). В транспортном потоке увеличивается неравномерность движения, что приводит к увеличению количества ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким торможением и т.д.

5. Массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков в последние годы также привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения.

В связи с тем, что:

- рост количества дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации;

- сокращение личного состава ОГИБДД МО МВД России «Железногорский»;

- увеличение численности автомотопарка;

- неравномерность движения транспортных потоков

являются объективными факторами, которые влияют на статистику аварийности в Курской области и не имеют прямых рычагов регулирования, подпрограммой не предусмотрены меры управления факторами риска.

Раздел 11. Оценка эффективности подпрограммы

- Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации подпрограммы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

- Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых возможностей районного бюджета и достигнуть положительных социальных результатов в 2020 году по сравнению с 2010 годом - снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на  7 человек.

- Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий подпрограммы будет способствовать сохранению жизни и здоровья граждан, а также повышению их благосостояния.

- Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей по сравнению с 2010 годом составит  74,06  млн. руб.

- Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1

к подпрограмме 3

«Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года»

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | Отчет- ный год (2012) | Теку- щий год (2013) | Оче- ред- ной год (2014) | Пер- вый год пла- ново- го пери- ода (2015) | Вто- рой год пла- ново- го пери- ода (2016) | Тре- тий год пла- ново- го пери- ода (2017) | Чет- вер- тый год пла- ново- го пери- ода (2018) | Пя- тый год пла- ново- го пери- ода (2019) | Шес- той год пла- ново- го пери- ода (2020) |
| 1 | Соотношение числа погибших в дорожно- транспортных происшествиях в 2010 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы |  |  |  | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 |
| 2 | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими * |  | 63 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 37 |
| 3 | Число погибших в дорожно- транспортных происшествиях | чел. | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |

Примечание:* подпрограммой предусмотрено снижение количества ДТП с пострадавшими, но допускается увеличение количества ДТП с пострадавшими по сравнению с 2010 годом при уменьшении общей тяжести последствий от ДТП.

Приложение №2

к подпрограмме 3

«Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов

и перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Сумма расходов, всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов по вопросам БДД в СМИ | районный бюджет | 30,0 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | В течении срока действия подпро-граммы, по плану образова-тельных учрежде-ний | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района во взаимодействии с МО МВД России «Железногорский» (по согласованию) |
| 2 | Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения | районный бюджет | 15 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | В течении срока действия подпро-граммы, по плану образова-тельных учрежде-ний | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района во взаимодействии с МО МВД России «Железногорский» (по согласованию) |
| 5 | Оснащение службы ГИБДД современными средствами измерения скорости | районный бюджет | 150,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Администра-ция Железногорского района |
|  | ИТОГО по разделу I |  | 195,0 |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |
| Раздел II Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения траспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II |  | 13075,0 | 1525,0 | 4625,0 | 1725,0 | 1825,0 | 1925,0 | 2025,0 | 2125,0 |  |  |
| Раздел III Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу III | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV Совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к подпрограмме 3

«Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года»

- МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения

в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года»

- (по итогам её исполнения за отчетный период*)

- * Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы.

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка) осуществляется заказчиком-координатором муниципальной программы «Развитие трпнспортной системы, обеспечение пассажиров на территории Железногорского района Курской области и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» по итогам ее исполнения за отчетный период.

- 2. Источником информации для оценки эффективности реализации подпрограммы является отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района.

- 3. Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

- 3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

- Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф х 100 %

И = -----------------

П

- где:

- И - оценка достижения запланированных результатов;

- Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

- П - плановые значения.

- Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

- Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

- 3.2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.

- Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = --------------,

Мп

- где:

- Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

- Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий подпрограммы, запланированных на отчетный период.

- 4. На основе проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации подпрограммы снизилась;

- эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации подпрограммы повысилась.

Раздел 8. Перечень  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Показателями муниципальной программы являются:

- доля отремонтированных автомобильных дорог;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» приняты следующие индикаторы:

1) строительство и реконструкция дорог общего пользования  местного значения вне границ населенных пунктов;

3)) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов;

5) протяженность автомобильных дорог, на которых проведены кадастровые работы и  работы по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги.

Ожидаемыми результатами индикаторов реализации подпрограммы 1 являются:

1) строительство и реконструкция дорог общего пользования  местного значения вне границ населенных пунктов – 161,689 тыс.м2;

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 165,0 тыс. м2;

3) протяженность автомобильных дорог, на которых проведены кадастровые работы и  работы по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги – 95,25 км.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района курской области на период в 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» приняты следующие индикаторы:

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования;

Ожидаемыми результатами индикаторов реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района курской области на период в 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» являются:

1) объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования увеличится на 7%;

2)объем пассажирооборота транспортом общего пользования увеличится на 3,5%;

В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения  в  Железногорском районе Курской области на период 2014 – 2016 годов и на перспективу до 2020  года» приняты следующие индикаторы:

- соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2010 году к числу погибших в текущем году реализации  подпрограммы;

- число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Ожидаемыми результатами индикаторов реализации подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения  в  Железногорском районе Курской области на период 2014 – 2016 годов и на перспективу до 2020  года» являются:

- соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2010 году к числу погибших в текущем году реализации  подпрограммы увеличится на 0,62%;

- число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократится на 26;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится на 7 человек.

Раздел 9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования по программе составляет 16346,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы отражено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

- Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств районного бюджета.

- Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.

- С целью управления рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Раздел 11. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей выполнения муниципальной программы. Проведение  текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения  муниципальной программы и принимать  правильные управленческие решения.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского

района Курской области и безопасности дорожного движения на

период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до2020 года»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет- ный год (2012) | Теку- щий год (2013) | Оче- ред- ной год (2014) | Пер- вый год пла- ново- го пери- ода (2015) | Вто- рой год пла- ново- го пери- ода (2016) | Тре- тий год пла- ново- го пери- ода (2017) | Чет- вер- тый год пла- ново- го пери- ода (2018) | Пя- тый год пла- ново- го пери- ода (2019) | Шес- той год пла- ново- го пери- ода (2020) |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | - | - | 1,5 | 4,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | - 0,96 | - 2,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения | тыс.м2 | - | - | 7,689 | 16,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; | тыс.м2 |  |  |  |  | 55,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 3 | Проведение кадастровых работ и работ по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги | км | - | 1,398 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,25 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | - 0,96 | - 2,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования | % | 0,03 | - 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение числа погибших в дорожно- транспортных происшествиях в 2010 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы |  | - | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 |
| 2 | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими * |  | 62 | 62 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 37 |
| 3 | Число погибших в дорожно- транспортных происшествиях |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского

района Курской области и безопасности дорожного движения на

период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

за счет средств районного бюджета (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | оче-ред-ной год | пер-вый год пла-но-вого пери-ода | вто-рой год пла-но-вого пери-ода | тре-тий год пла-но-вого пери-ода | чет-вер-тый год пла-но-вого пери-ода | пя-тый год пла-но-вого пери-ода | шес-той год пла-но-вого пери-ода |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муници-пальная програм-ма | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 204,2 | 2030,1 | 3000,1 | 2279,3 | 3444,3 | 3444,3 | 3444,3 |
| Подпро-грамма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» | В том числе: |  |  |  |  | 204,2 | 2030,1 | 3000,1 | 2279,3 | 3379,3 | 3379,3 | 3379,3 |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения | Администра-ция Железногорского района |  |  |  |  | 149,2 | 2030,1 | 3000,1 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 | 2279,3 |
| Основное мероприя- тие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Администра-ция Железногорского района |  |  |  |  | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприя- тие 1.3. | Проведение кадастровых работ и работ по межеванию в отношении земельных участков, занятых автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, и в отношении автодорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Подпро-грамма 2 | «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района курской области на период в 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» | Администра-ция Железногорского района (отдел по строительству, транспорту и ЖКХ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпро-грамма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области на период 2014-2016 годов и перспективу до 2020 года» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |